## Slide 1
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA
PROGRAMME LEARNING BY DOING
SOUTENANCE D'AVANCEMENT — 29 AVRIL 2026
Burn-
Track.
Comment l'IA et la robotique mobile peuvent
redonner un temps d'avance face aux méga-feux.
PAR
Anwar Mounir, Meryem Azgrar, Amina Dione,
Chady Latifi & Ivan-Emmanuel Rabe Maleu
ENCADRÉ PAR
M. Anouar BELHBOUB
DANS CE NUMÉRO
01
Le "Golden Time"
02
Architecture cyber-physique
03
Tests réels sur le banc
04
Cartographie 2D dynamique
05
Pipeline ML triplé
06
Roadmap juin
BURNTRACK
GROUPE 7 · BLD-S6
ANNÉE 2025–2026

## Slide 2
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
BURNTRACK
ÉDITORIAL
P. 02 / 14
01
INTRODUCTION
Là où nous en sommes —
et là où nous allons.
Trois mois après la validation de notre solution par le jury, le projet est entré dans sa phase de prototypage actif. Cette présentation fait le point.
LE LOGICIEL
Plateforme web fonctionnelle sur données réelles. Moteur Rothermel calibré, indices VPD/DFMC validés, score de risque opérationnel.
LE MATÉRIEL
Capteurs testés. Données mappées pour modèles IA. Conception 3D terminée, pièces imprimées. En attente des moteurs G25-370 pour assemblage.
LE MACHINE LEARNING
Structure de données prête (réelles et synthétiques). Reste à concevoir, entraîner et vérifier les modèles IA pour exploiter ces données.
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA — LEARNING BY DOING — GROUPE 7
P. 02

## Slide 3
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
BURNTRACK
CONTEXTE
P. 03 / 14
02
LE PROBLÈME
L'urgence de la donnée fraîche.
Pourquoi les méthodes actuelles laissent passer le moment décisif où le feu est encore gérable.
50 %
de la surface brûlée mondiale annuellement
se trouve sur le continent africain — données GWIS 2024.
30 min
de fenêtre critique après l'ignition
le « Golden Time » durant lequel le feu est encore maîtrisable.
5 jours
de temps de revisite Sentinel-2
un trou noir informationnel structurel pour la prévention.
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA — LEARNING BY DOING — GROUPE 7
P. 03

## Slide 4
BURNTRACK
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
P. 04 / 14
PROBLÉMATIQUE
“
Comment un système basé sur l'IA
et la robotique peut-il aider à
la prédiction et la prévention
des risques d'incendies de forêt
dans les écosystèmes africains ?
PROBLÉMATIQUE FONDATRICE — RAPPORT TECHNIQUE GR7, CHAPITRE 1
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA — LEARNING BY DOING — GROUPE 7
P. 04

## Slide 5
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
BURNTRACK
ARCHITECTURE
P. 05 / 14
03
LA SOLUTION
Une architecture en trois modules.
Validée au S5 — frugale, ciblée, alignée sur la littérature scientifique régionale.
M-01
ACQUISITION
Vecteur robotique terrestre patrouillant sous canopée. Mesure DFMC, vent local mid-flame, VPD, pente et charge de combustible.
M-02
MODÉLISATION
Pipeline d'assimilation de données puis automate cellulaire couplé au modèle de Rothermel pour simulation en temps réel.
M-03
DÉCISION
Cartographie 2D dynamique sur plateforme web. Alertes ciblées et identification des Fire Amplification Sites.
TERRAIN → MESURE → CALCUL → CARTOGRAPHIE → DÉCISION → ACTION
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA — LEARNING BY DOING — GROUPE 7
P. 05

## Slide 6
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
BURNTRACK
PLANNING
P. 06 / 14
04
AVANCEMENT GLOBAL
Diagramme de Gantt.
Vue temporelle des chantiers — situation au 26 avril 2026.
TÂCHE
JAN
FÉV
MAR
AVR
MAI
JUIN
Recherche & cadrage
Validation jury S5
Conception logicielle
Plateforme web Flask
Tests unitaires capteurs
Soudures & assemblage
Intégration mécanique
Pipeline ML XGBoost
Reconnaissance végétation
Émulateur propagation
Démo Project Expo
AUJ.
Fait
En cours
À venir
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA — LEARNING BY DOING — GROUPE 7
P. 06

## Slide 7
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
BURNTRACK
TESTS
P. 07 / 14
05
BANC D'ESSAI
Ce que nous avons réellement testé.
Composants validés un par un avant intégration. Soudures réalisées. Photos à l'appui.
[ PHOTO ]
✓ FONCTIONNEL
DHT22 — TEMPÉRATURE & HUMIDITÉ
Validé. Lectures cohérentes (24.3°C / 41% RH en salle). Branchement GPIO 4 + résistance pull-up 10kΩ.
[ PHOTO ]
✓ FONCTIONNEL
GPS NEO-6M — GÉOLOCALISATION
Validé en extérieur. Acquisition fix < 30s, précision ~3m. Lecture NMEA via UART.
[ PHOTO ]
✓ FONCTIONNEL
CONCEPTION 3D
Conception 3D du châssis achevée. Pièces imprimées avec succès. En attente des moteurs G25-370.
[ PHOTO ]
✓ ASSEMBLÉ
CIRCUIT & PERFBOARD
Design Fritzing complet. Connexions mappées. Préparation d'une conception sur perfboard pour améliorer la fiabilité.
→ NOTE : Insérez vos vraies photos en double-cliquant sur les cadres noirs.
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA — LEARNING BY DOING — GROUPE 7
P. 07

## Slide 8
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
BURNTRACK
HARDWARE
P. 08 / 14
06
ARCHITECTURE MATÉRIELLE
Une seule Raspberry Pi 4.
Pas de microcontrôleur secondaire. Tout passe par I²C, UART ou GPIO direct.
RASPBERRY
PI 4
BUS I²C
UART
GPS NEO-6M (NMEA)
GPIO direct
DHT22 · sondes capacitives
PWM moteurs
L298N ×3 → 6 moteurs DC
Bus I²C : 4 fils communs · UART : 2 fils série · GPIO : 1 fil par capteur · PWM : pont en H pour moteurs.
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA — LEARNING BY DOING — GROUPE 7
P. 08

## Slide 9
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
BURNTRACK
LOGICIEL
P. 09 / 14
07
DÉMONSTRATION
La plateforme web BurnTrack.
Application Flask · Cartographie Leaflet · Simulation Rothermel temps réel.
BURNTRACK
ZONE: Talassemtane · 35.171°N -5.270°W · MAJ: 14:23
OPÉRATIONNEL
● SURVEILLANCE
CONDITIONS MÉTÉO
T° 28.4
RH 35%
Vent 5.2
270°
INDICE DE RISQUE
63
/100
ÉLEVÉ
SIMULATION ACTIVE
t = 12 min
0.42 ha brûlés
Capture d'écran du dashboard sur données réelles Open-Meteo. Cliquer sur la carte allume une simulation.
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA — LEARNING BY DOING — GROUPE 7
P. 09

## Slide 10
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
BURNTRACK
INTELLIGENCE
P. 10 / 14
08
MACHINE LEARNING
Trois axes complémentaires.
Chaque axe attaque une source de données différente — et ils s'alimentent mutuellement.
01
CLASSIFICATION DU RISQUE
XGBoost
Sur features tabulaires (T°, RH, vent, NDVI, pente, VPD, DFMC). Surclasse le deep learning sur ce type de données. Inspiré de Moumane et al. 2025.
Dataset : Kaggle Forest Fires + ERA5
PROTOTYPE PRÊT
02
RECONNAISSANCE VÉGÉTATION
MobileNetV2
Transfer learning depuis ImageNet. Fine-tuning sur 4 classes : maquis · herbe · litière · sol nu. Mappage direct vers modèles Anderson 1982.
Effort : 1 semaine sur Colab
À DÉMARRER
03
PRÉDICTION PROPAGATION
Emulator U-Net
Approche pragmatique : entraîner un U-Net léger à reproduire les sorties de Rothermel × 50 fois plus vite. Données synthétiques générées en interne.
Cible : juin (sprint 3)
PLANIFIÉ
« XGBoost pour le risque global. MobileNet pour le combustible. U-Net pour la propagation. Trois cibles, un dashboard. »

## Slide 11
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
BURNTRACK
DIFFICULTÉS
P. 11 / 14
09
RETOUR HONNÊTE
Ce qui a coincé — et nos pivots.
01
APPROVISIONNEMENT
Délais de livraison de certains pilotes moteurs.
→
PIVOT
SOLUTION ADOPTÉE
Priorisation du livrable logiciel — la plateforme web consomme des données simulées en attendant le rover.
02
MODÈLE DE FISHER
Équation de réaction-diffusion élégante mais infaisable en temps réel sur Pi 4.
→
PIVOT
SOLUTION ADOPTÉE
Bascule documentée vers automates cellulaires + Rothermel — approche validée par la littérature.
03
RECONNAISSANCE D'ESPÈCES
Identification fine par espèce hors budget capteurs multispectraux.
→
PIVOT
SOLUTION ADOPTÉE
Classification grossière 4 classes via MobileNet + sondes DFMC physiques — proxy biomasse via VARI.
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA — LEARNING BY DOING — GROUPE 7
P. 11

## Slide 12
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
BURNTRACK
BILAN
P. 13 / 14
10
ÉTAT DES LIEUX
Acquis vs reste à faire.
ACQUIS
Ce qui marche déjà
Plateforme web fonctionnelle avec données réelles Open-Meteo
Moteur Rothermel calibré sur valeurs Anderson 1982
Capteurs testés. Structure de données mappée prête pour l'IA.
Conception 3D finalisée et pièces imprimées.
Trajectoire rover simulée · 60 points de mesure
Design électrique complet mappé sur Fritzing.
Préparation d'une conception perfboard.
À VENIR
Les chantiers ouverts
Réception des moteurs G25-370 et assemblage du robot.
Design, entraînement et vérification des modèles IA.
ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA — LEARNING BY DOING — GROUPE 7
P. 13

## Slide 13
VOL. 01 / N° 02 — AVRIL 2026
FIN — MERCI
Merci.
Questions, commentaires, discussions —
le moment est venu.
ÉQUIPE GROUPE 7
Anwar Mounir · Meryem Azgrar · Amina Dione
Chady Latifi · Ivan-Emmanuel Rabe Maleu
ENCADRANT
M. Anouar BELHBOUB
École Centrale Casablanca
BURNTRACK
P. 14 / 14
ANNÉE 2025–2026